会议纪要（定稿）

- 时间：2026年3月19日

- 主题：合资公司推进、知识产权评估、产品场景与市场切入讨论

- 参会：九洲张总、戴聪、王炜鹏、曾泓鑫等

- 补充说明：本稿已合并原始转写与用户补充笔记定稿。

术语校对说明

- 本稿将原始转写中的“根苗”统一规范为“跟瞄”。

- 本稿将原始转写中的“一波段”统一规范为“E波段”。

- 本稿将原始转写中的“洞中通”统一规范为“动中通”。

- 本稿将原始转写中的“六几赫兹/6G设备”统一表述为“6GHz低频Mesh设备”。

- 本稿将原始转写中的“可言报告”统一规范为“可研报告”。

用户专属行动项

- 推进学校侧知识产权评估，补齐产权背景、历史投入、作价入股相关材料，并持续压缩评估周期。

- 并行推进新公司设立材料，包括章程、合资协议、可研、基础管理制度等；新公司需考虑成立党支部并纳入治理安排。

- 继续推进公司核名与落地沟通，若温江推进持续不顺，准备备选落地方案。

- 尽快补齐产品资料，重点包括产品实物照片、对外简介、外观设计、配色、LOGO等。

- 准备九洲 2026年7月17日科技创新大会亮相材料，至少形成可展示的产品实物或样机形态。

- 梳理仪器产品供货路径，优先评估向鼎阳、坤恒、顺维等仪器厂商配套/供货的可行性。

- 与四川电视台或相关转播团队深聊，核实多机位接入、无压缩/压缩边界、主用/备份关系和真实部署方式。

- 技术侧尽快论证多机位多发多收、汇聚接收、机箱化接收、多点接入相互干扰等问题。

会议整体梳理

会议围绕两条主线展开：一是学校知识产权评估、合资公司设立与注册推进；二是产品矩阵、应用场景与市场切入。整体判断是，学校评估仍是注册推进的关键前置条件；产品侧必须从具体痛点场景切入，优先聚焦已有验证基础、能说清楚替代价值和系统价值的方向，而不是泛泛讲“应急”或“通信”。

分议题结论

1. 公司设立与流程推进

- 学校侧知识产权评估是后续作价入股、公示、立项和注册的重要前提。

- 九洲侧可继续并行推进章程、合资协议、可研、董事会议事规则及基础制度，尽量把能前置的工作前置。

- 新公司治理安排中，需要考虑成立党支部。

- 当前注册推进节奏仍受学校程序影响，尤其受评估和公示环节制约。

2. 公司命名与落地

- 公司名称希望体现九洲背景及太赫兹专业方向属性，以增强对外信任度。

- 温江当前主要问题在于整体行政协同效率偏低、经验不足、跨部门推动能力弱。

- 高新等区域在产业承载和政策协同上被认为更顺畅，但现阶段仍先沿当前路径推进。

3. 产品资料与对外展示

- 需要尽快形成可对外使用的产品资料包，包括实物照片、应用场景页、核心指标对比、公司简介、LOGO和统一视觉表达。

- 产品展示不仅为市场沟通服务，也要服务于九洲 2026年7月17日科技创新大会亮相需求。

- 实物外观、颜色、LOGO和包装建议一次性统筹，不要分散返工。

4. 仪器产品供货路径

- 仪器扩展模块、倍频/扩频等方向市场规模有限，难以成为主力业务。

- 渠道商资源分散、对新产品接受度低，不适合作为优先突破口。

- 更现实的路径是直接接触仪器厂商，探索向鼎阳、坤恒、顺维等厂家配套、贴牌或稳定供货。

- 该方向目前仍属待推进事项，尚未形成实质合作结论。

5. 跟瞄（原转写多处为“根苗”）/定向通信配套

- 跟瞄能力可作为独立配套产品，面向定向通信设备自动对准、抗风偏、减少人工调试等场景。

- 该能力既可服务后续太赫兹通信系统，也可用于部分微波/毫米波存量设备改造。

- 当前仍需解决与云台、配重、重量、不同厂商形态不统一等适配问题。

6. 高清转播/大型活动无线图传

- 这是当前最现实、最值得深挖的系统级场景之一。

- E波段无压缩图传已在世运会、金熊猫盛典等场景完成单机位验证，优势在于减少布线、缩短搭建时间、提升高空或难布线机位的灵活性。

- 真实转播场景的核心问题已从“单机位能不能传”转向“多点机位如何接入”。多点接入后，可能出现相互干扰、汇聚和接收端容量问题。

- 因此后续不能只讲点对点替代，而要形成完整系统方案，包括拓扑、汇聚、容量、接收方式和与传统方案的衔接。

7. 无压缩、无损与压缩边界

- 当前已明确：并非所有场景都必须无压缩。

- 广电/导播类场景中，部分机位对画质、逐帧处理和导播同步要求高，才真正需要无压缩或接近无损的方案。

- 移动机位、航拍、自媒体、普通图传等场景，对压缩接受度更高，很多情况下无需无压缩。

- 后续必须把“什么时候必须无压缩、什么时候压缩即可、什么时候只要无损级别”单独梳清，否则场景表达会失焦。

8. 应用场景一：移动哨所

- 会议提出“移动哨所”概念，方向是做多模态传感节点，叠加通信、探测、汇聚和回传能力。

- 目标场景包括边防、偏远地区、低成本替代性部署等。

- 设想中的能力包括多模态传感、反无人机功能、信息汇聚回传、指挥控制联动和能源支撑。

- 该场景目前属于重点概念方向，还需进一步细化系统构成和客户痛点。

9. 应用场景二：部队拉练/文娱保障

- 部队拉练、露营等场景中存在临时文娱节目和移动影音保障需求。

- 该类需求与固定场馆转播不同，但同样涉及移动部署、通信配套和后端联动。

- 这一方向可作为系统级场景储备，但需要进一步明确具体使用链路与客户采购方式。

10. 应用场景三：综合治安保障

- 重要领导人活动、重点会议、路径清空和沿线综合布控场景，是6GHz低频双向通信产品的潜在切入方向。

- 该场景核心需求不是极高速数据，而是指令下发、末端信息上送、稳定覆盖和专网联动。

- 会议判断这一方向更适合采用低频产品，而不是高频定向产品。

- 但是否能切入公安专网体系，还需进一步调研现有系统的数据速率、覆盖和终端回传方式。

待决事项

- 学校侧评估、公示、立项、注册的最短可压缩周期。

- 公司最终名称及落地区域。

- 向鼎阳等仪器厂商供货的具体模式，是配套、贴牌还是联合方案。

- 九洲 2026年7月17日科技创新大会具体需要亮相到什么程度，是样机、实物、演示系统还是完整方案。

- 转播场景下多机位多点接入的抗干扰、汇聚接收和容量问题。

- 无压缩、压缩、无损的场景边界。

- 跟瞄与云台的标准化适配方式。

- 综合治安保障场景中低频产品与现有专网设备的对标关系。

责任人与下一步

戴聪（戴总）

- 推进学校侧知识产权评估，补齐产权背景、历史投入、作价入股相关材料，并持续跟进评估周期压缩。

- 继续盯学校侧流程，衔接评估、公示、立项和注册推进。

- 继续推进公司核名及温江落地沟通，必要时准备备选落地方案。

- 补齐产品资料，重点包括产品实物照片、对外简介、外观设计、配色和LOGO需求对接。

- 继续对接四川电视台或相关转播团队，核实真实转播场景需求，特别是多机位接入和无压缩使用边界。

九洲张总

- 推进九洲侧授权、章程、合资协议、可研及相关治理文件，尽量把能前置的工作前置。

- 统筹新公司治理安排，明确党支部纳入公司治理的具体要求。

- 协调对外资源，联系公安口、行业口等潜在客户或合作方，验证综合治安保障、应急等场景需求。

- 推动公司名称和品牌表达，确保新公司对外呈现具备九洲背景和太赫兹专业方向的正式性和信任度。

- 统筹九洲 2026年7月17日科技创新大会的亮相要求，明确需要展示的产品、样机或系统方案深度。

技术团队

- 完善多机位场景下的系统拓扑、汇聚接收和容量测算，重点解决多点接入相互干扰问题。

- 论证多发多收、机箱化接收、MIMO或分布式接收等技术路径的可行性。

- 梳理“什么时候必须无压缩、什么时候压缩即可、什么时候只需无损”的场景边界。

- 继续完善跟瞄、E波段图传、6GHz低频Mesh等产品的应用表达、接口适配和系统组合方式。

- 细化“移动哨所”“部队拉练/文娱保障”“综合治安保障”等重点场景的系统构成和技术方案。

- 配合准备大会展示版本和对外拜访版本，形成可演示、可讲解的技术材料。

共同推进事项

- 先围绕“高清转播”“移动哨所”“综合治安保障”三条主线继续深挖。

- 再回到系统级方案，形成可对外讲清楚的产品、场景、价值闭环。

- 同步准备大会展示版本和对外拜访版本两套材料。